Opracował:
Sebastian Głowacki
07.12.2020

Harmonogram prac programistycznych AIR-PRO MQTT

Przedmiotem prac jest opracowanie oprogramowania mikrokontrolera STM32F427 wg. poniższego harmonogramu:

Uruchomienie płyty głównej S-829 oraz płytki czujnika TWC S-831.
Implementacja interfejsu użytkownika – serwisowa konsola USB (tak jak w LMP).
Ustawienia serwisowe np. wybór pyłomierza, zadawanie interwału pomiaru, interwału wysyłania danych przez GSM.
Odczyt parametrów, statusu urządzenia. Tryb ciągłego pomiaru.
Tryb kalibracji w przypadku obsługi komory gazów.
Upgrade oprogramowania – tylko protokołem DFU.

Sterowanie diodą led RGB
(R – awaria urządzenia, G – status OK, B – nawiązanie komunikacji GSM/wysyłanie pakietu danych)

1. Komunikacja Ethernet RJ45.
2. Obsługa modułu GSM BG96 – protokół MQTT (wysłanie danych pomiarowych co 5minut)
3. Budowa rekordu danych w postaci struktury JSON
4. Obsługa czujników:
pyłomierza (PMS7003, SPS30, PMS5003ST) – UART5
W pierwszej kolejności PMS7003 – konfiguracja domyślna.
- czujnika temperatury, wilgotności (SHT35-DIS-B) - I2C1 płytka S-831
- czujnika ciśnienia atmosferycznego (BMP388) - I2C1 płytka S-831
- wilgotności gleby (HD3910.2) – RS485
- szumu (RT-ZS-BZ-TTL) – RS485
- komory gazów (po przekazaniu dokumentacji od EMAG-SERWIS) – RS485
max 4 typy gazów (np. NO2, SO2, CO, O3)
płytki akumulatora (po przekazaniu dokumentacji od EMAG-SERWIS) – I2C3
informacja o statusie akumulatora (pojemność, czas życia itd. podobnie co w LMP)
W przypadku braku pomiaru danego parametru przyjmujemy „NONE”.
1. Szyfrowanie danych MQTT. Synchronizacja z serwerem Klienta.
Etap 1. punkty 1..3
Etap 2. punkt 4
Etap 3. punkt 5, 6
Etap 4. punkt 7